Część III

wzór

UMOWA NR …./2015

zawarta dnia ……………… 2015   r. pomiędzy:

Gminą Leszno, Al. Wojska Polskiego 21, 05-084 Leszno, NIP 118-17-89-539, reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Leszno – Pana Andrzeja Cieślaka

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Urszuli Jeziorskiej

zwaną dalej Zamawiającym

z jednej strony,

a

……………………………z siedzibą w /zamieszkałym w………………………………………

zarejestrowanym w …………………………………………………………………………………
zwanym „Wykonawcą”

na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) 
o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych,

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty polegające na: termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w Lesznie.

2. Zakres I etapu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy obejmuje: wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej z drewnianej na PCV; demontaż przez wyspecjalizowaną firmę eternitowych płyt elewacyjnych i ich utylizację zgodnie z przepisami; ocieplenie ścian metodą lekką mokrą 
z montażem poziomo paneli elewacyjnych HPL; remont części dachu i stropodachu oraz montaż instalacji odgromowej; wykonanie nowych obróbek blacharskich; wykonanie podsufitki; ocieplenie ścian fundamentowych i licowanie ich płytkami klinkierowymi; przebudowę murku przy wejściu głównym; odtworzenie opaski przy fundamentach; montaż stojaka na tablice administracyjne.
3.Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z technologią robót wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

§ 2

1.Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

netto: ................................................................................. zł

podatek VAT 23% tj. ........................................................ zł

brutto: .............................................................................. zł

słownie brutto: .................................................................................................................. złotych

2. Cena umowna obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, 
w tym między innymi koszty robocizny,  materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy oraz koszty wynikające z umownych obowiązków Wykonawcy.

§ 3

- Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania do dnia 31 lipca 2015 r.

- Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, posłużyć się osobami trzecimi przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Wskazane zastrzeżenie nie dotyczy osób zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

§ 4

Obowiązki stron:

1. Zamawiający w terminie do ………………………….   r. przekaże Wykonawcy:

1.1. plac robót remontowych w rozmiarach uzgodnionych z wykonawcą, a niezbędnych do prawidłowego prowadzenia prac budowlanych wraz z dokumentacją techniczną;

2. Wykonawca:

2.1. protokolarne przyjęcie (w formie protokołu wprowadzenia) od inwestora modernizowanego obiektu wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi, stałymi punktami osnowy geodezyjnej, nasadzeniami zieleni;

2.2. zorganizowanie, kierowanie i realizacja modernizacji w sposób zgodny z projektem budowlanym, przepisami techniczno – budowlanymi, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2.3. prowadzenie dokumentacji robót;

2.4. zabezpieczenie terenu modernizacji z zachowaniem najwyższej staranności, w tym m.in. ustawienia na terenie budowy przed rozpoczęciem robót tablicy informacyjnej, znaków ostrzegawczych odpowiadających wymogom określonym w przepisach prawa budowlanego, przepisów BHP i zgodnie z planem BIOZ oraz późniejsza likwidacja;

2.5. zorganizowanie i utrzymanie zaplecza robót oraz późniejsza jego likwidacja;

2.6. zabezpieczenie ścian wykopów, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, zabezpieczenie istniejących nawierzchni dojść, chodników, dróg przed uszkodzeniami spowodowanymi prowadzonymi robotami i środkami transportu wykonawcy 
i dostawców;

2.7. zapewnienie stałych warunków widoczności (w dzień i w nocy) urządzeń i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa;

2.8. zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenie robot zgodnie z wymogami prawa 
i bezpieczeństwa wykonywania robót;

2.9. przywrócenia terenu robót wraz z przyległym otoczeniem do stanu pierwotnego;

2.10. zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności zapewnienia wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby mające wymagane przez prawo uprawnienia;

2.11. zapewnienie stałej obecności na obiekcie kierownictwa technicznego niezbędnego do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy;

2.12. natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii (sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej, teleinformatycznej lub innych), niezwłoczne ich zgłoszenie Zamawiającemu 
i Inspektorowi Nadzoru oraz skuteczne usunięcie awarii w ciągu 2 godzin od zgłoszenia. 
W przypadku zaistnienia przyczyn, które spowodują wydłużenie awarii ponad czas wskazany wyżej,  należy na bieżąco informować Zamawiającego i Inspektora Nadzoru;

2.13. podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren robót osobom nieupoważnionym;

2.14. ochrona mienia znajdującego się na terenie robót;

2.15. zgłaszanie inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru robót ulegających zakryciu bądź zanikających;

2.16. wykonanie dokumentacji powykonawczej – 2 egzemplarze zawierające komplet dokumentów (rysunki techniczne, atesty, aprobaty, certyfikaty, deklaracje zgodności, próby i badania, świadectwa, protokoły odbiorów branżowych, protokoły odbiorów przez eksploratorów sieci, oświadczenia wymagane przez Zamawiającego itd.);

2.17. prowadzenie robót w należytym porządku, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 
i w stanie zgodnym z przepisami bhp i p. poż., z uwzględnieniem zaleceń udzielonych przez Zamawiającego;

2.18. użycie materiałów wysokiej jakości, posiadających odpowiednie atesty techniczne lub aprobaty świadczące o ich jakości zgodnie z wymogami projektu i Zamawiającego, dopuszczone do stosowania (wg. wymogów obowiązującego Prawa Budowlanego) oraz które uzyskały pisemne potwierdzenie przez nadzór inwestorski i  Zamawiającego na jego wbudowanie w modernizowany obiekt;

2.19. sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21 lit. a Prawa Budowlanego oraz projektu organizacji placu budowy;

2.20. uczestnictwo w naradach koordynacyjnych, czynnościach odbiorowych, komisjach przeglądów gwarancyjnych i innych;

2.21. zabezpieczenie wykonywanych robót przed ich zniszczeniem i przed wpływami warunków atmosferycznych, w szczególności przed zalaniem obiektu;

2.22. ponoszenie kosztów przerw w wykonywaniu robót wynikłe z technologii prac, warunków atmosferycznych i innych niezależnych od Zamawiającego;

2.23. dostawa materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia;

2.24. zapewnienie narzędzi i sprzętu niezbędnych do realizacji zamówienia.

§ 5

Ze strony Zamawiającego odbioru robót dokona Inspektor nadzoru - ………………………………. oraz pracownicy Urzędu Gminy: Pani Marzena Chaładyniak - Kierownik referatu inwestycji, zamówień publicznych i pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz Pani Justyna Chrustna - Podinspektor ds. inwestycji.

§ 6

Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru  robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru wykonanych prac. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia odbioru.

W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 7

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy – Wykonawca złożył zabezpieczenie w wysokości 10% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę…………….. złotych, w formie:

………………………………………………………………………………………….

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi.

3. Wykonawca wniesie zabezpieczenie najpóźniej w dniu podpisania umowy.

4. Z kwoty o której mowa w ust. 1 niniejszego § Zamawiający:

a) Zwolni 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

b) Zatrzyma 30% na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, a zwróci je nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

§ 8.

1. Zamawiający dopuszcza płatność częściową.

2. I etap - Wykonanie remontu dachu i stropodachu z płatnością do 60% wartości zamówienia na podstawie protokołu odbioru robót częściowych potwierdzonych przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru oraz  Zamawiającego. II etap z terminem wykonania robót do dnia 31 lipca 2015 r., odbiorem końcowym robót i pozostałą płatnością.

3. Płatność za wykonane roboty w I i II etapie nastąpi po odbiorze prac, sporządzeniu 
i zatwierdzeniu protokołu odbioru częściowego lub końcowego robót przez osoby wymienione w § 5 niniejszej umowy.

4. Płatność za I i II etap nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

§ 9.

1.Zadanie zostanie wykonane przy pomocy podwykonawców (zgodnie z pkt. 10 oferty)

2.Zakres rzeczowy objęty niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać w następujący sposób:

a) przy udziale podwykonawców:

.................................................................................................................................. -

nazwa firmy, adres, telefon

...................................................................................................................................

zakres rzeczowy

- ....................................................................................................................................

...............................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

b) pozostałe roboty własnymi siłami

3. Wykonawca odpowiada za działania podwykonawców jak za działania własne.

4. Zmiana któregokolwiek z w/w podwykonawców wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

5. W przypadku powierzenia wykonywania części prac podwykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem wykonywania robót przez podwykonawcę przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy 
z podwykonawcą.

6. Projekt umowy jak i umowa z podwykonawcą musi zawierać dokładne określenie przedmiotu
umowy podwykonawczej, wskazując zakres prac podlegających podzleceniu oraz kwotę, za którą te prace mają być wykonane.

7. Wykonawca przed wystawieniem faktury przedstawi Zamawiającemu dowód zapłaty podwykonawcy za wykonaną przez niego część zamówienia lub cesję wierzytelności do wysokości kontraktu pomiędzy wykonawca a podwykonawcą.

8. Po uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą lub po upływie terminu, o którym mowa w art. 647 § 2 Kodeksu cywilnego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu umowę zawartą z podwykonawcą.

9. W przypadku podmiotów wspólnie wykonujących niniejszą Umowę (konsorcjum), umowa z podwykonawcą powinna zostać zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników konsorcjum oraz przewidywać solidarną odpowiedzialność wszystkich uczestników konsorcjum za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę.

10. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami.

11. Każda zmiana umowy podwykonawczej wymaga zgody Zamawiającego.

§ 10

1. Wykonawca udziela ….. letniej rękojmi w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na przedmiot zamówienia, od dnia odbioru końcowego robót.

2. W przypadku ujawnienia w przedmiocie umowy wad, których nie można usunąć, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej 
i technicznej przedmiotu umowy;

- żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowując prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, w przypadku ujawnienia wad uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

3. O ujawnionych w przedmiocie umowy wadach Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia, w formie pisemnej.

4. Ujawnione w przedmiocie umowy wady powinny być stwierdzone protokolarnie, z udziałem obu stron.

5. W protokole strony ustalą termin usunięcia wad. Wykonawca usunie na swój koszt wszystkie ujawnione protokolarnie wady przedmiotu umowy.

6.  Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych:

- za zwłokę w przystąpieniu do prac remontowych - w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia protokolarnego przekazania placu robót remontowych.

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

- za nieterminowe usunięcie ujawnionych wad fizycznych przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.

7. W przypadku braku reakcji Wykonawcy na powstałe awarie (sieci wodociągowej, gazowej, elektrycznej, teleinformatycznej lub innych), które mogą się wydarzyć podczas realizacji niniejszego zamówienia, w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego lub braku skutecznego usunięcia awarii, Zamawiający usunie awarię oraz jej skutki. Kosztami usunięcia awarii oraz jej skutków zostanie obciążony Wykonawca. Koszty te mogą być potrącone z płatności końcowej Wykonawcy.

8. W przypadku nienależytego wykonywania robót, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym.

9.W przypadku rozwiązania przez Zamawiającego umowy lub odstąpienia od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kar umownych w wysokości 20% wartości przedmiotu zamówienia. Zrealizowanie prawa do pobrania kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

10. Kary umowne należne Zamawiającemu mogą być potrącone z płatności końcowej.

§ 11

1. Spory powstałe na tle niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. Wszelkie zmiany postanowień umownych mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu stron, w drodze pisemnej (aneksem), pod rygorem nieważności.

3. Umowę  sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach,  po 1 egzemplarzu  dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                               WYKONAWCA